Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

 Tytuł zamówienia: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1738N gr. pow. - Kruklanki - Żywki - Mazuchówka, w miejscowość Żywki”.**

***I. Przedmiot zamówienia***

1. Przedmiotem zamówienia jestopracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze pow. nr.1738N gr. pow. - Kruklanki - Żywki - Mazuchówka, w miejscowości Żywki , w lokalizacji od km 5+579 do km 5+938, strona prawa,

początek zakresu: za tablicą miejscowości Żywki, za drogą gminną,

koniec zakresu: do zjazdu do szkoły.

Kategoria drogi: zbiorcza

2. Sugestie Zamawiającego:

- chodnik po stronie lewej, w granicach pasa drogowego,

- oddalony od jezdni o pobocze i pas zieleni

- chodnik z kostki betonowej

- szerokość chodnika: 1,5 m

W pasie drogowym istnieją drzewa, które będą kolidować z budową chodnika, dlatego też należy ująć je do wycinki i uzyskać decyzję na ich wycięcie.

Wykonawca na etapie projektowania, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe.

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, winna zawierać w szczególności: opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz wszystkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje - w zakresie wynikającym z przepisów.

3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

4. Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę do celów projektowych oraz wykona wszystkie niezbędne pomiary.

5. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami ustaw, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnymi dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Sporządził: Zatwierdził:

Teresa Wołodźko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 Grzegorz Moszczyński