Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

 Tytuł zamówienia: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1738N gr. pow. - Kruklanki - Żywki - Mazuchówka, w miejscowość Kruklanki”.**

***I. Przedmiot zamówienia***

1. Przedmiotem zamówienia jestopracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze pow. nr.1738N gr. pow. - Kruklanki - Żywki - Mazuchówka, w miejscowości Kruklanki, w lokalizacji od km 1+700 do km 1+957, w tym:

strona lewa: od km 1+700 do km1+715 długości 15 m (początek zakresu opracowania: od końca istniejącego chodnika, przez istniejący zjazd i dalej na długość przejścia dla pieszych);

strona prawa: od km 1+711 do km 1+957 długości 246 m (początek na wysokości przejścia dla pieszych, koniec za miejscowością Kruklanki, łącznie ze zjazdem na drogę gminną.

Kategoria drogi: zbiorcza

2. Sugestie Zamawiającego:

a) chodnik po stronie lewej:

- parametry, konstrukcja, usytuowanie tak samo jak w istniejącym chodniku po stronie lewej

b) chodnik po stronie prawej:

- w granicach pasa drogowego,

- oddalony od jezdni o pobocze i pas zieleni,

- chodnik z kostki betonowej bezfazowej,

- szerokość chodnika: 2,0 m

W pasie drogowym istnieją drzewa, które będą kolidować z budową chodnika, dlatego też należy ująć je do wycinki i uzyskać decyzję na ich wycięcie.

Wykonawca na etapie projektowania, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe.

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, winna zawierać w szczególności: opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz wszystkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje - w zakresie wynikającym z przepisów.

3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

4. Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę do celów projektowych oraz wykona wszystkie niezbędne pomiary.

5. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami ustaw, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnymi dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Sporządził: Zatwierdził:

Teresa Wołodźko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 Grzegorz Moszczyński